**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 106 от 16 мая 2019г.**

Об утверждении муниципальной программы реализации на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 № 69 «О реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики», администрация сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу реализации на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет» http://alekseevka-sp.ru/, на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан по адресу: Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Комсомольская, д. 1/1.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения А.Н.Хазиев

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Алексеевский сельсовет

муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан

от «16» мая 2019 г. № 106

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

реализации на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан

«Башкирские дворики»

д. Алексеевка, 2019 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы реализации на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа реализации на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан  «Башкирские дворики» |
| Основание для разработки программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации;  - Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Указ Президента российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  - постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 года № 69 «О реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики». |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Цели программы | Цель муниципальной программы:  - повышение качества и комфорта проживания граждан на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  Основными задачами муниципальной программы являются:  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели | Показателем программы является:   * количество дворовых территорий, на которых проведены работы по благоустройству; * площадь дворовых территорий, на которых проведены — работы по благоустройству; * количество дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтового покрытия, расширения дорожных проездов, выполнено устройство автомобильных парковок; * количество прямых благополучателей (количество жителей, проживающих в МКД, расположенных на благоустроенных дворовых территориях); * доля финансового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019 год  Сроки и этапы реализации программы могут изменяться |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования в 2019 году составляет – 5951,26 тыс.рублей, в том числе за счет средств:  а) бюджет Республики Башкортостан –4470,25 тыс.рублей;  б) бюджет сельского поселения – 1436,31тыс. рублей;  в) средства населения – 44,7 тыс. рублей;  В ходе реализации программы возможны изменения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | На момент окончания срока действия муниципальной программы ожидаются следующие значения показателей эффективности:  - количество реализованных проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий составит 3 дома в 2-х дворах |

**1. Краткая характеристика текущего состояния**

Одним из приоритетных направлений развития поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 43 многоквартирных дома общей площадью дворовых территорий 49567тыс. кв. м., количество дворовых территорий - 16 единиц.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий полностью освещенных, оборудованы местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами, составляет 15 % дворовых территорий, с количеством МКД 2 единицы.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования составляет 9 %.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Реализация программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов комфортность проживания жителей поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Целью реализации программы является повышение качества и комфорта проживания граждан на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

Программа подлежит актуализации исходя из фактического финансирования и результатов инвентаризации.

Остатки денежных средств (экономия), образовавшиеся в результате реализации программы, подлежат перераспределению на другие прошедшие конкурсный отбор проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий.

1. **Целевые индикаторы**

Для оценки достижения цели и выполнения задач программы предлагаются следующие индикаторы:

* количество дворовых территорий, на которых проведены работы по благоустройству;
* площадь дворовых территорий, на которых проведены работы по благоустройству;
* количество дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтового покрытия, расширения дорожных проездов, выполнено устройство автомобильных парковок;
* количество прямых благополучателей (количество жителей, проживающих в МКД, расположенных на благоустроенных дворовых территориях);
* доля финансового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках программы.

1. **Объем средств, необходимых на реализацию программы**

Финансовое обеспечение проектов по благоустройству дворовых территорий, осуществляется за счет предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан, софинансирования из бюджета сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (местный бюджет) в размере не менее 5% и со стороны населения в размере не менее 1% от суммы субсидии, выделенной из бюджета Республики Башкортостан.

Объем финансовых ресурсов Программы составляет 5951,26 тыс. рублей, в том числе:

* бюджет Республики Башкортостан – 4470,25 рублей;
* средства населения- 44,7 тыс. рублей;
* бюджет сельского поселения - 1436,31 тыс. рублей.

1. **Мероприятия программы**

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий подразумевает выполнение следующих видов работ: асфальтирование дворовых проездов; устройство парковочных пространств; установка и замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадок, установка МАФов.

1. **Порядок расходования финансовых средств на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий**

6.1.Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по благоустройству дворовых территорий МКД, включенных в Адресный перечень, производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2.Получателем субсидии, а также Заказчиком, уполномоченным осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для реализации проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Адресный перечень (приложение №2), является  Администрация сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

6.3.Оплата по контрактам, заключенным Администрацией сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан по результатам конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД, включенных в Адресный перечень, за счет финансового обеспечения из бюджетов Республики Башкортостан, сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан вкладов населения производится на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), согласованных Администрацией сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и подписанных представителями подрядной организации, а также лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в МКД.

6.4.В случае экономии средств, сложившейся по итогам проведения получателем субсидий процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, высвободившийся объем средств, определенный пропорционально внесенному вкладу, подлежит перераспределению на другие проекты по благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах, прошедших конкурсный отбор.

1. **Механизм реализации программы**

Механизм реализации программы определяется администрацией сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем программы является администрация сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. В своей работе администрация основывается на показателях (индикаторах) муниципальной программы реализации на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» **(приложение № 1).**

Исполнитель программы отвечает за реализацию мероприятий программы, целевое и эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий программы.

Исполнитель мероприятий программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных программой, своевременное информирование о реализации программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов (соглашений, договоров) с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам.

1. **Срок реализации программы**

Реализация программы предусмотрена на 2019 год.

1. **Риски и меры по их управлению с целью минимизации их влияния на достижение целей программы**

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

* риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ; связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы;
* риск невыполнения исполнителем обязательств, риск низкого качества работ;
* риск, связанный с климатическими условиями (обильные атмосферные осадки в летний период могут нарушить сроки исполнения).

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации программой предлагается: при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств; осуществление мониторинга выполнения программы.

При возникновении рисков программа подлежит корректировке.

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

В результате реализации программы ожидается:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий.

Устройство автомобильный парковок обеспечит безопасность движения транспорта и пешеходов, беспрепятственный проезд спецтехники.

1. **Дополнительные условия**

11.1.В целях упрощения работы, наделить полномочиями конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов для включения в муниципальную программу по реализации на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» общественную комиссию по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018-2024 года», с использованием положения о комиссии.

11.2. Проведение конкурсного отбора проектов по благоустройству дворовых территорий, подлежащих включению в программу реализации на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики», проводить на основании следующих нормативных документов:

- постановления администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 2.10.2017г. № 183 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в проект муниципальной программы «О формировании современной городской среды на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018 - 2022 года»;

- постановления администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 2.10.2017г. № 186 «Об утверждении состава общественной комиссии в рамках реализации проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018-2022 года»;

- постановления администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 2.10.2017г. № 187 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

11.3.В программе реализации на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» возможны изменения и дополнения.

Приложение №1

к муниципальной программе

реализации на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан проектов по комплексному

благоустройству дворовых территорий муниципальных образований

Республики Башкортостан «Башкирские дворики»,

утвержденной постановлением администрации

сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального

района Уфимский район Республики Башкортостан

от «16» мая 2019 г. № 106

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы реализации на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан проектов по комплексному

благоустройству дворовых территорий муниципальных образований

Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателей |
| 1. | Количество дворовых территорий, на которых проводятся работы по благоустройству | Ед. | 2 |
| 2. | Площадь дворовых территорий, на которых проводятся работы по благоустройству | Кв. м | 13996 |
| 3. | Количество дворовых территорий, на которых проводится ремонт асфальтового покрытия, выполнено устройство автомобильных парковок | Ед. | 2 |
| 4. | Количество прямых благополучателей  (количество жителей, проживающих в МКД, расположенных на благоустроенных дворовых  территориях) | Чел. | 528 |
| 5. | Доля финансового участия (софинансирование) населения (от суммы субсидии, выделенной из бюджета Республики Башкортостан) | % | 1% |

Приложение №2 к муниципальной программе

реализации на территории сельского

поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан проектов по комплексному

благоустройству дворовых территорий муниципальных образований

Республики Башкортостан «Башкирские дворики»,

утвержденной постановлением администрации

сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального

района Уфимский район Республики Башкортостан

от «16» мая 2019 г. № 106

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень**  **дворовых территорий участвующих в программе**  **реализации на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район**  **Республики Башкортостан проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований**  **Республики Башкортостан «Башкирские дворики»** | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район (городской округ) Республики Башкортостан | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Адреса многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Площадь дворовой территории, кв.м | Охват населения | | | |
| Уфимский район | **2019 год** | | | | | | | |
|  | СП Алексеевский сельсовет | д. Алексеевка | д. Алексеевка, ул. Центральная, д. 46 | 4060,0 | 109 | | | |
|  | СП Алексеевский сельсовет | д. Алексеевка | д. Алексеевка, ул. Центральная, д. № 56/1, №60/1 | 9936,0 | 419 | | | |
| **РЕЗЕРВ на 2019 год** | | | | | | | | |
| Уфимский район | СП Алексеевский сельсовет | д. Алексеевка | д. Алексеевка, ул. Центральная, д. №42 | 3399,0 | 41 | | | |